## Slide 1
DATAMART EPOF
Fase I
Usuario | Fecha de Actualización | Versión
M. Calle | 31.03.2019 | V.2
M.Calle | 15.02.2019 | V.1

## Slide 2
1. Archivos que constituyen la 1era Fase del Proyecto Datamart EPOF Fase I
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | RTAR
2 | TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
5 | FACT1801-tarifa-Multifamiliares
B | AGUA POTABLE – POR MODALIDAD
6 | RMO
7 | MODA
8 | 05 fact.agua modalidad
9 | GRAN1801-Total_Gr._y_No_Gr. Clientes
10 | 4_GRAN1803_Modalidad_GC_Subsidiado
11 | 13-20_FACT1801-modalidad-Agua_Subsidiados
12 | FACT1801-modalidad-Multifamiliares
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
13 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES
14 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS
15 | A4 fact.alcant tarifas 201801
16 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
Total : 16
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Formato : Ms. Excel
1
Listado de Archivos

## Slide 3
2. Aplicación de la Gestión de Cambios - Datamart EPOF Fase I
2
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | FACT1801-tarifa-Multifamiliares
B | AGUA POTABLE - POR MODALIDAD
2 | 05 fact.agua modalidad 201801
3 | 13-20_FACT1801-modalidad-Agua_Subsidiados
4 | FACT1801-modalidad-Multifamiliares
1 | Pilones Catast.fact
2 | ESTC1812.Tot_Regs_Conxs_Tarifas
3 | 03 catast.estado medid 201812
4 | A1 catas.alcant tarifas 201812
Sale del proyecto
Reemplazado por
Total Cambios : 04
Variación Esfuerzo : Equivalente
Variación Tiempo : Equivalente
Variación Alcance : Ninguno
Variación Costo : No Aplica

## Slide 4
3. Listado Final de Archivos Ms. Excel para el Datamart EPOF Fase I
3
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | RTAR
2 | TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
5 | Pilones Catast.fact
B | AGUA POTABLE – POR MODALIDAD
6 | RMO
7 | MODA
8 | ESTC1812.Tot_Regs_Conxs_Tarifas
9 | GRAN1801-Total_Gr._y_No_Gr. Clientes
10 | 4_GRAN1803_Modalidad_GC_Subsidiado
11 | 03 catast.estado medid 201812
12 | A1 catas.alcant tarifas 201812
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
13 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES
14 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS
15 | A4 fact.alcant tarifas 201801
16 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
Total : 16
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Formato : Ms. Excel
Listado de Archivos

## Slide 5
4. Priorización del conjunto de archivos que constituyen la 1era Fase del Proyecto Datamart EPOF Fase I
4
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | RTAR
2 | TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES
6 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS
7 | A4 fact.alcant tarifas 201801
8 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
9 | Pilones Catast.fact
B | AGUA POTABLE – POR MODALIDAD
10 | RMO
11 | MODA
12 | ESTC1812.Tot_Regs_Conxs_Tarifas
13 | GRAN1801-Total_Gr._y_No_Gr. Clientes
14 | 4_GRAN1803_Modalidad_GC_Subsidiado
15 | 03 catast.estado medid 201812
16 | FACT1801-modalidad-Multifamiliares
Total : 16
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Formato : Ms. Excel
Work
Listado de Archivos
“Priorizados”

## Slide 6
# | Actividades | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 24 | 32
1 | Análisis | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Diseño | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Construcción | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Control de Calidad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Preparación de Datos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Pruebas de QA | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Documentación QA | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Acta de Entrega BI | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Aceptación del Producto | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Etapas del Trabajo Funcional y Técnico
5
Horas
2
Horas
9.4
Horas
32
72 Horas

## Slide 7
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | 01_RTAR
2 | 03_TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
6
6. Ejecución del Proyecto - Situación Actual
Total : 11
Total : 05
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES
6 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS
7 | A4 fact.alcant tarifas 201801
8 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
9 | Pilones Catast.fact
B | AGUA POTABLE – POR MODALIDAD
10 | RMO
11 | MODA
12 | ESTC1812.Tot_Regs_Conxs_Tarifas
13 | GRAN1801-Total_Gr._y_No_Gr. Clientes
14 | 4_GRAN1803_Modalidad_GC_Subsidiado
15 | 03 catast.estado medid 201812
16 | FACT1801-modalidad-Multifamiliares
Pedientes
Compuesto por 11 archivos
Cargados
Compuesto por 05 archivos

## Slide 8
Total : 05
Total : 11
7
7. Ejecución del Proyecto - Situación Actual
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | 01_RTAR
2 | 03_TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES
6 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS
7 | A4 fact.alcant tarifas 201801
8 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
9 | Pilones Catast.fact
B | AGUA POTABLE – POR MODALIDAD
10 | RMO
11 | MODA
12 | ESTC1812.Tot_Regs_Conxs_Tarifas
13 | GRAN1801-Total_Gr._y_No_Gr. Clientes
14 | 4_GRAN1803_Modalidad_GC_Subsidiado
15 | 03 catast.estado medid 201812
16 | FACT1801-modalidad-Multifamiliares
A. CARGADOS
B. PENDIENTES

## Slide 9
Archivos Cargados
A

## Slide 10
A
Desde Enero 2017 Hasta Enero 2019
Desde Enero 2017 Hasta Enero 2019
Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018
Desde Enero 2018 Hasta Enero 2019
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | 01_RTAR
2 | 03_TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
Total : 05
Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2018
A. CARGADOS
DATA HISTÓRICA

## Slide 11
A 1
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | 01_RTAR
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel - PDF
Fechas a consultar : Ene 2018 – Ene 2019
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/RTAR

## Slide 12
A 2
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
2 | 03_TARI
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel - PDF
Fechas a consultar : Ene 2017 – Ene 2019
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/TARI

## Slide 13
A 3
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel - PDF
Fechas a consultar : Ene 2018 – Dic 2018
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/03_FACT_TARIFA_SUB

## Slide 14
A 4
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel - PDF
Fechas a consultar : Ene 2018 – Ene 2019
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/12_FACT_TARIFA_AGU_SUB

## Slide 15
C 5
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel - PDF
Fechas a consultar : Ene 2017 – Dic 2018
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/SUMINISTROS

## Slide 16
Automatización
de Cuadros y Gráficos
B
    Datos
    Carga
    Explotación

## Slide 17
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | 01_RTAR
2 | 03_TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
6
6. Ejecución del Proyecto - Situación Actual
Total : 11
Total : 05
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES
6 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS
7 | A4 fact.alcant tarifas 201801
8 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
9 | Pilones Catast.fact
B | AGUA POTABLE – POR MODALIDAD
10 | RMO
11 | MODA
12 | ESTC1812.Tot_Regs_Conxs_Tarifas
13 | GRAN1801-Total_Gr._y_No_Gr. Clientes
14 | 4_GRAN1803_Modalidad_GC_Subsidiado
15 | 03 catast.estado medid 201812
16 | FACT1801-modalidad-Multifamiliares
Pedientes
Compuesto por 11 archivos
Cargados
Compuesto por 05 archivos

## Slide 18
2. Archivos Cargados en el Datamart EPOF – Fase I
2
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS
1 | 01_RTAR
2 | 03_TARI
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018
Cargados
2
2
Cuadros Resumen
Gráficos Resumen
A
B
C
D
Chart: 
| Facility management | IT | Human Resources | Sales | Finance & Administration
Sales | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.06
16
TOTAL

## Slide 19
3. Relación de Cuadros y Gráficos
3
HOJA | 1° Fase | Referencia Boletín diciembre 2018
C2 | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A DICIEMBRE 2017-2018 | Cuadro N° 31
 | 03_TARI1801-tarifas | 
G1 | VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE A DICIEMBRE 2017-2018 (EN MILES M3) - GRÁFICO | Gráfico N° 16
 | 03_TARI1801-tarifas | 
 | 12_FACT1801-tarifa-Agua-Subsidiado | 
 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018 | 
 | SURTIDORES_SEDAPAL_012018 | 
C4 | FACTURACIÓN SURTIDORES A DICIEMBRE 2018 - CUADRO | Cuadro N° 30
 | SURTIDORES_SEDAPAL_012018 | 
G2 | FACTURACIÓN SURTIDORES A DICIEMBRE 2018 - GRÁFICO | Gráfico N° 18
 | SURTIDORES_SEDAPAL_012018 | 

## Slide 20
C2
C2 | FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A DICIEMBRE 2017-2018
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel – PDF
Fechas a consultar : Ene 2018 – Dic 2018
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/Cuadro31

## Slide 21
G1
G1 | VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE A DICIEMBRE 2017-2018 (EN MILES M3) - GRÁFICO
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel – PDF
Fechas a consultar : Ene 2018 – Dic 2018
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/Grafico16

## Slide 22
C4
C4 | FACTURACIÓN SURTIDORES A DICIEMBRE 2018 - CUADRO
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel – PDF
Fechas a consultar : Ene 2017 – Dic 2018
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/Cuadro30

## Slide 23
G2
G2 | FACTURACIÓN SURTIDORES A DICIEMBRE 2018 - GRÁFICO
Periodicidad : Mensual
Fuente : EGCM
Exportable : Ms. Excel – PDF
Fechas a consultar : Ene 2017 – Dic 2018
Ambiente : Producción
URL : Microtrategy/Grafico18

## Slide 24
Carga Automática
de Archivos
D

## Slide 25
1. Dirección de Carga
D
URL : \\1.1.194.92\Epof
Usuario: userepof
Password: Epof2019*

## Slide 26
2. Nombres de Archivos
D
ITEM | ARCHIVOS | NOMBRE DE CARGA
A | AGUA POTABLE - POR CATEGORÍA TARIFAS | 
1 | 01_RTAR | 01_RTAR1801-tarifas
2 | 03_TARI | 03_TARI1801-tarifas
3 | 03_FACT_Tatifa_Subsidiado | 3_FACT1801-tarifas_2_GC_Subsidiado
4 | 12_FACT_Tarifa-Agua_Subsidiado | 12_FACT1801-tarifa-Agua_Subsidiado
C | AGUA POTABLE - SUMINISTROS | 
5 | SUMINISTROS_SEDAPAL_2018 | SUMINISTROS_SEDAPAL_Enero 2018
D | AGUA POTABLE - SURTIDORES | 
6 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118 | SURTIDORES_SEDAPAL_0118
E | ALCANTARILLADO - POR CATEGORIA TARIFAS | 
7 | A4 fact.alcant tarifas 201801 | A4 fact.alcant tarifas 201801
8 | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado | 12_FACT1801-tarifa-Alcantarillado_Subsidiado
Total : 8
Estructura de NOMBRES DE ARCHIVOS